Diseño Base de Datos--Diseñador de Base de Datos (osea el rol)--8 horas de trabajo $120 la hora---total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Rol | Precio por hora | Horas | Total |
| Diseño de Base de Datos | Diseñador de Base de Datos | $220.00 | 8 | $1760.00 |
| Desarrollar la interfaz de la página web | Arquitecto de software | $250.00 | 8 | $2,000.00 |
| Realizar pruebas de la conexión de la base de datos con la página web | Diseñador de base de datos | $150.00 | 5 | $750.00 |
| Realizar Correcciones | Responsable de calidad | $250 | 8 | $2,000.00 |
| Analizar los requerimientos del cliente | Project Manager | $400 | 8 | $3,200.00 |
| Elaborar presupuesto de ventas | Director comercial | $300 | 6 | $1,800.00 |
| Implementación y evaluación | Responsable de calidad | $250 | 10 | $2,500.00 |
| Correcciones en diseño de base de datos | Diseñador de base de datos | $150 | 12 | $1,800.00 |
| Evaluar condiciones de hardware en la empresa | Arquitecto de software | $200 | 8 | $1,600 |
| Elaboración de presupuestos | Director comercial | $250 | 5 | $1,250.00 |